АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2025  №  1169                                                                                                         г. Заринск


	Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы
	


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края, в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества и доступности производимых для потребителей коммунальных услуг и улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы (Приложение № 1).
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026 года.

3.Признать утратившим силу постановление администрации города Заринска Алтайского края от 22.12.2017 № 1050 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2029 годы» с 01.01.2026 года.
4.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава города                                                                                                      В.Ш. Азгалдян
                                                                                            Утверждена:

                                                                                            постановлением администрации 
                                                                                            города Заринска

                                                                                     от 12.12.2025 № 1169
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
НА 2026-2028 ГОДЫ
Паспорт 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы
(далее – Программа)

	Ответственный исполнитель
	Администрация города Заринска Алтайского края


	Соисполнители
	Не предусмотрены Программой


	Участники Программы
	Администрация города Заринска Алтайского края, предприятия, организации, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг

	Подпрограммы
	Не предусмотрены Программой

	Цель Программы
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края

	Задачи Программы
	-развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, захоронения твердых бытовых отходов;
-создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; 

-привлечение в отрасль частных инвестиций;

-снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь

	Индикаторы и показатели Программы 
	Система теплоснабжения:

-повышение надежности и качества теплоснабжения;

-повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей;

-увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета;

-снижение доли ветхих и аварийных сетей;

-приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям;

-внедрение энергосберегающих технологий.

Система водоснабжения:

-повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения;

-повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов;

-увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета;

-снижение доли ветхих и аварийных сетей;

-снижение потерь при транспортировке;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-повышение качества воды, отпускаемой абонентам.

	Сроки и этапы  реализации Программы
	2026-2028 годы без деления на этапы

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем финансирования Программы составляет 216 776,06400 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета 149 541,30085 тыс. руб.;

средства краевого бюджета 61 594,09915 тыс. руб.;

средства городского бюджета 5 640,66400 тыс. руб.
внебюджетные источники 0,000 тыс. руб.

в том числе по годам:

2026 год – 100 467,17300 тыс. руб.:

ФБ – 72 954,70759 тыс. руб.;

КБ – 24 822,99241 тыс. руб.;

ГБ – 2 689,47300 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,000 тыс. руб. 

2027 год – 80 300,25200 тыс. руб.:

ФБ – 76 586,59326 тыс. руб.;

КБ – 766,20674 тыс. руб.;

ГБ – 2 947,45200 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,000 тыс. руб. 

2028 год – 36 008,63900 тыс. руб.:

ФБ - 0,000 тыс. руб.;

КБ – 36 004,90000 тыс. руб.;

ГБ – 3,73900 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,000 тыс. руб. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования город Заринск Алтайского края на очередной финансовый год (далее городской бюджет)

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	-увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1500 человек к завершению действия муниципальной программы; 

-снижение расхода твердого топлива на 300 тонн к завершению действия Программы;
-снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1% ежегодно;
-снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса на 3% ежегодно.


1.Общая характеристика сферы реализации Программы 
Муниципальное образование  город Заринск Алтайского края (далее – МО г. Заринск), является населенным пунктом, занимающим территорию в 7916 га. 

Численность населения на начало 2025 года составляет 38,9 тыс. человек. В городе насчитывается 275 улиц, переулков,  проездов общей протяженностью 201,1 км., более 305,3 км. сетей инженерных коммуникаций, многоквартирных жилых домов – 881, в том числе блокированной застройки – 724.
Состояние жилищно-коммунального комплекса МО г. Заринск характеризуется достаточно высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и недостаточным уровнем технологического развития. По состоянию на 1 января 2025 года около 75 % основных фондов жи​лищно-коммунального хозяйства города отслужили нормативный срок эксплуатации. Как следствие этого, повышается степень риска и аварийности при предоставлении коммунальных услуг, снижается качество предоставления коммунальных услуг, происходит неэффективное использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры возрастают потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.  

В настоящее время в городе Заринске существует ряд проблем связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду коммунальных услуг.

Краткий анализ системы теплоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края
В административных границах МО г. Заринск деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 4 теплоснабжающие организации. Система теплоснабжения г. Заринска представлена одной теплоэлектроцентралью (далее - ТЭЦ), находящейся в собственности акционерного общества «Алтай-Кокс» (далее - АО «Алтай-Кокс»), а также муниципальными котельными. Передача тепловой энергии от ТЭЦ и котельных к потребителю осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

Наиболее крупный источник централизованного теплоснабжения – ТЭЦ - принадлежит АО «Алтай-Кокс». Передача тепловой энергии от ТЭЦ АО «Алтай-Кокс» городским потребителям осуществляется при помощи магистральных и распределительных сетей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (далее - ООО «ЖКУ»). Кроме тепловых сетей от ТЭЦ организация осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии от 4 муниципальных котельных. ООО «Стабильность» осуществляет эксплуатацию котельной по адресу: г. Заринск, ул. Молодежная, 143 и тепловых сетей от данного теплоисточника. На балансе Государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление» «филиал Заринский» (далее - ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский») находится котельная, осуществляющая теплоснабжение собственных потребителей и части сторонних потребителей, территориально приближенных к данной котельной. Перечень источников тепловой энергии г. Заринска представлен в таблице 1.
Таблица 1. Информация об источниках теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Адрес
	Вид собственности
	Год ввода в эксплуатацию теплоисточника
	Количество установленных котлов
	марка котла

	1
	Котельная «База»
	ул. Партизанская, 133/1
	муниципальная
	1983
	1
	КВр-0,63К

	2
	Котельная «Гостиница»
	пер. Коммунальный, 6
	муниципальная
	1965
	2
	КВм-1,16К

	3
	Котельная «Лесокомбинат»
	ул. Поповича, 1б
	муниципальная
	1965
	2
	КВр-0,63К

	4
	Котельная «Теремок»
	ул. Федосеевская, 27а
	муниципальная
	1965
	2
	КВ-1,86-95

	5
	Котельная  ООО «Стабильность»
	ул. Молодежная, 143
	муниципальная
	1973
	2
	КВр-0,46КБ

	6
	Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский»
	ул. Заринская, 58
	на праве хоз. ведения
	1992
	3
	КВр-1,1
КВр-1,1
КВС-2,5

	7
	ТЭЦ АО «Алтай-Кокс»
	Притаежная, 2
	частная
	1981
	4
	Паровой котел БКЗ 320-140 ГМ-7
Паровой котел БКЗ 320-140 ГМ-7
Паровой котел БКЗ 420-140 НГМ-4
Паровой котел БКЗ 420-140 НГМ-4


Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети осуществляется путем изменения температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику (с учетом постоянства расхода теплоносителя).

Проектным температурным графиком отпуска тепловой энергии от ТЭЦ является график 130/70, однако, по условиям эксплуатации системы теплоснабжения в периоды низких температур наблюдается «срезка» температурного графика при температуре 110°C.

Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «ЖКУ» при проектировании планировалось осуществлять в соответствии со стандартным температурным графиком 95/70, по которому эксплуатируется большинство систем теплоснабжения в нашей стране, образованных на базе квартальных котельных. Однако по условиям эксплуатации систем теплоснабжения произошла корректировка температурного графика. В настоящее время фактическим температурным графиком от котельных является температурный график 70/47.
Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «Стабильность» и ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ «филиал Заринский» при проектировании планировалось осуществлять в соответствии с температурным графиком 80/55. Однако по условиям эксплуатации систем теплоснабжения фактический температурный график отпуска тепловой энергии от данных источников – 70/55.

Обобщенные сведения о применяемых температурных графиках представлены в таблице2.

Таблица 2. Температурные графики отпуска тепловой энергии от ТЭЦ и котельных г. Заринска
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Проектный температурный график
	Фактический температурный график

	1
	Котельная «База»
	95/70
	70/47

	2
	Котельная «Гостиница»
	95/70
	70/47

	3
	Котельная «Лесокомбинат»
	95/70
	70/47

	4
	Котельная «Теремок»
	95/70
	70/47

	5
	Котельная ООО «Стабильность»
	95/70
	70/55

	6
	Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский»
	80/55
	70/55

	7
	ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс»
	130/70
	110/70


Теплоснабжение потребителей, находящихся в границах г. Заринска, осуществляется от источников централизованного теплоснабжения и индивидуальных теплогенераторов.

Существенное количество зданий и сооружений отапливается и получает тепловую энергию на нужды ГВС от индивидуальных источников теплоснабжения (котлы, работающие преимущественно на твердых видах топлива). Системы централизованного теплоснабжения от котельных, как правило, локализованы в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения. Зоны действия существующих источников централизованного теплоснабжения являются изолированными (технологически не связанными), ввиду существенной удаленности друг от друга. 
Всего на территории города проложено 75 240,3 п. м тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Максимальный условный диаметр трубопроводов составляет 700 мм, который наблюдается на магистральных тепловых сетях от ТЭЦ.
Сведения по источникам тепловой энергии г. Заринска представлены в таблице 3. Наибольшую долю тепловых сетей на территории города занимают теплопроводы от ТЭЦ.
Таблица 3. Сведения о протяженности, объемах и материальной характеристике тепловой сети по теплоисточникам
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Протяженность (в двухтрубном исчислении)
	Материальная характеристика
	Объем

	
	
	м
	%
	м2
	%
	м³
	%

	1
	Котельная «База»
	790,0
	1,050%
	122,95
	0,417%
	7,86
	0,096%

	2
	Котельная «Гостиница»
	1 142,8
	1,519%
	197,14
	0,669%
	14,90
	0,182%

	3
	Котельная «Лесокомбинат»
	615,8
	0,818%
	109,02
	0,370%
	8,18
	0,100%

	4
	Котельная «Теремок»
	2 146,0
	2,852%
	472,25
	1,602%
	46,73
	0,571%

	5
	Котельная ООО «Стабильность»
	1 364,0
	1,813%
	281,02
	0,953%
	29,47
	0,360%

	6
	Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»    «филиал Заринский»
	1 777,0
	2,362%
	353,55
	1,200%
	31,43
	0,384%

	7
	ТЭЦ АО «Алтай-Кокс»
	67 404,7
	89,586%
	27 938,38
	94,789%
	8 044,61
	98,307%

	ИТОГО
	75 240,3
	100%
	29 474,30
	100%
	8 183,17
	100%


Тепловые сети от источников тепловой энергии г. Заринска характеризуются существенной степенью ветхости. Наибольшая доля существующих тепловых сетей эксплуатируется свыше 25 лет, следовательно, обладает сниженными показателями надежности. Причиной тому является недофинансирование мероприятий по реконструкции участков. Начиная с 2003 года увеличились темпы перекладок тепловых сетей, что связано, прежде всего, с возникновением аварийных ситуаций на отдельных теплопроводах и, как следствие, необходимостью оперативной перекладки участков.
Оценка фактических потерь тепловой энергии производится путем сравнения с нормативными значениями потерь тепловой энергии за календарный год. В таблице 4 представлено сопоставление фактических и нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

Таблица 4. Фактические и нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Фактические потери тепловой энергии, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии, (в % к отпуску в сеть за 2016 г.)
	Нормативные потери в тепловых сетях, Гкал
	Нормативные потери в тепловых сетях, (в % к отпуску в сеть за 2016 г.)

	1
	Котельная «База»
	141
	10,0%
	306,2
	21,6%

	2
	Котельная «Гостиница»
	335
	11,1%
	444,2
	14,8%

	3
	Котельная «Лесокомбинат»
	571
	28,6%
	249,5
	12,5%

	4
	Котельная «Теремок»
	1066
	15,6%
	993,9
	14,5%

	5
	Котельная ООО «Стабильность»
	524
	44,8
	543
	46,4

	6
	Котельная ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ «филиал Заринский»
	590
	16,9%
	
	

	7
	ТЭЦ ОАО «Алтай-Кокс»
	70626
	18,8%
	68 335,0
	18,2 %

	ИТОГО
	72739
	18,7 %
	70328,8
	18,1%


Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в настоящее время около 70% потребителей оборудованы приборами учета потребляемой тепловой энергии, часть жилых домов и  все 157 многоквартирных домов. За 2012-2017 годы произошло существенное увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям в соответствии с показаниями приборов учета тепловой энергии (от 18% до 89%). Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а также осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях.
Потребители, необорудованные приборами учета, оплачивают потребление тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами. Для потребителей г. Заринска необходимо продолжать реализацию мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии.

Тарифы на тепловую энергию с 01.07.2025 по 31.12.2025 составляют 1 083,26 руб. за Гкал (с учетом НДС).
Краткий анализ системы водоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края
Система водоснабжения города представлена комплексом сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

-добыча воды; 
-при необходимости подача ее к местам обработки и очистки; 
-хранение воды в специальных резервуарах; 
-подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Важнейшим элементом системы водоснабжения МО г. Заринск являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны. 

Сеть водопровода МО г. Заринск имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др. 

Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

-хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 
-хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях.

Система водоснабжения города представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Суммарная протяженность водопроводных сетей МО г. Заринск, обслуживаемых ООО «Жилищно-коммунальное управление» составляет 123 км и ООО «Ален», составляет 58,67 км. Общий износ водопроводных сетей составляет 70%. 

Водоснабжение города осуществляется из двух подземных  водозаборов  (с. Омутное, с. Верх-Камышенка). Вода от водозаборов через станцию обезжелезивания, обслуживаемую ООО «Ален»», подается  на насосную станцию IV подъема (ООО «ЖКУ») в резервуары емкостью 2000 м3 в количестве 4 шт. От насосной станции IV подъема вода  подается  по водопроводам dу 300 мм- 1 шт. и dу 500 мм –2 шт. в микрорайоны города.
Система горячего водоснабжения города – централизованная. Тип системы - закрытая. Система горячего водоснабжения двухтрубная, один из трубопроводов - циркуляционный. Горячая вода подается бесперебойно, круглосуточно в течение всего года за исключением  перерывов для проведения ремонтных и профилактических работ.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения МО г. Заринск, можно выделить следующие технологические зоны водоснабжения:

-технологическая зона системы централизованного водоснабжения от водозаборов, обслуживаемых ООО «Ален» включающая в себя все сооружения подъема воды, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.

-технологическая зона системы централизованного водоснабжения ООО «ЖКУ» включающая в себя насосные станции, а так же все магистральные и распределительные трубопроводы.
Общий водный баланс подачи и реализации воды приведены в таблице 5.

Таблица 5. Анализ общего водного баланса подачи и реализации питьевой воды

	№ п.п.
	Статья расхода
	Единица измерения
	Значение

	ООО «ЖКУ»

	1
	Объем покупной воды
	тыс. м3
	3059,7

	2
	Объем отпуска в сеть
	тыс. м3
	2938,32

	3
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	396,49

	4
	Объем потерь ХПВ
	%
	12,96

	5
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	2541,83

	ООО «Ален»

	1
	Объем поднятой воды
	тыс. м3
	4360,477

	2
	Собственные нужды станции
	тыс. м³
	86,295

	3
	Объем потерь ХПВ
	тыс. м3
	0

	4
	Объем потерь ХПВ
	%
	0

	5
	Объем полезного отпуска ХПВ потребителям
	тыс. м3
	0

	6
	Собственное потребление
	т.м³
	6041,164


Оснащенность приборами учета населения составляет - 80%, бюджетных организаций – 100%, прочих предприятий – 100%.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО г. Заринск представлен в таблице 6.

Таблица 6. Анализ резервов и дефицитов мощностей системы водоснабжения

	Населенный 

пункт
	Полная фактическая производительность ВЗУ, м3/сут.
	Среднесуточный

объем воды на ВЗУ, м3/сут.
	Резерв производительной мощности, %

	г. Заринск
	11946,51
	30364,8
	60,66


В результате проведенного анализа установлено, что имеется большой резерв мощностей системы водоснабжения, но недостаточная пропускная способность распределительных сетей отдельных районов (микрорайоны СМУ и Балиндер) не может обеспечить заявленных мощностей.

Тарифы на водоснабжения с 01.07.2025 по 31.12.2025 составляют 52,51 руб. за м³ (с учетом НДС).

Краткий анализ системы водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края
Водоотведение МО г. Заринск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Задачи, выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две составляющие:

-сбор и транспортировка сточных вод;

-очистка сточных вод на канализационных сооружениях.

Структура системы сбора и отведения сточных вод в городе Заринске включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями. Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «ЖКУ», составляет 45 км. Протяженность канализационных сетей, обслуживаемых ООО «Ален», составляет  8,5 км. Износ сетей составляет в среднем 60%.
В централизованной системе водоотведения г. Заринск, можно выделить следующие технологические зоны водоотведения:

-технологическая зона самотечной канализации ООО «Ален» от колодца гасителя, в районе станции «Притаежная» до КНС-2 город.

-технологическая зона самотечной канализации ООО «ЖКУ» от жилых микрорайонов до КНС-2.
Канализационные сети ООО «Ален» выполнены из стальных и железобетонных трубопроводов диаметром от 700 до 800 мм, протяженность составляет 8,5 км. Уровень износа канализационных сетей составляет 100 %. Канализационные сети ООО «ЖКУ» выполнены из стальных, чугунных, железобетонных, полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 100 до 1000 мм, протяженность составляет 45 км. Общий износ сетей составляет 27 км.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

-строгим соблюдением технологических регламентов;
-регулярным обучением и повышением квалификации работников;
-контролем за ходом технологического процесса;
-регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
-регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

Централизованной системой водоотведения не охвачен Северный микрорайон города, микрорайон Балиндер, пос. Новый, частично Привокзальный район города, залинейная часть города.
Тариф на водоотведение с 01.07.2025 по 31.12.2025 составляет 36,25 руб. м³ (с учетом НДС).

2.Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации
2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Основным приоритетом реализации Программы является обеспечение потребностей населения города качественными услугами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения; создание условий для развития, реконструкции и модернизации, имеющихся систем коммунальной инфраструктуры, и создание новых систем, необходимых при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; создание условий для рационального использования энергоресурсов и снижение эксплуатационных затрат и непроизводительных потерь. 
2.2.Цель и задачи Программы

Целью реализации Программы является комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края.

Для достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач:
-развитие, реконструкция и модернизация имеющихся систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения;

-создание при освоении земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующих инженерных коммуникаций; 

-привлечение в отрасль частных инвестиций;

-снижение эксплуатационных затрат и непроизводственных потерь
2.3.Конечные результаты реализации Программы
Жилищно-коммунальная сфера города – является важнейшей сферой деятельности муниципального образования. Оно решает  задачи  создания  благоприятной  жизненной  среды и  комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере создаются  те  условия  для населения, которые обеспечивают высокий уровень  жизни.  Тем  самым,  создаются  условия  для  здоровой,  комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. 

Социально-экономическая  эффективность  Программы выражена  в  улучшении  качества  проживания  населения,  повышении привлекательности  города.  Реализация  Программы  будет  способствовать развитию сферы бюджетных услуг в области благоустройства города.

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы  являются:

-увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 1500 человек к завершению действия Программы; 

-снижение расхода твердого топлива на 300 тонн к завершению действия Программы;

-снижение непроизводительных потерь при производстве и транспортировке до потребителя воды на 1% ежегодно, тепловой энергии на 1% ежегодно;

-снижение количества аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса на 3% ежегодно.
За основу конечных результатов реализации Программы берутся индикаторы настоящей Программы. Сведения об индикаторах Программы и их значениях представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.
2.4.Сроки и этапы ее реализации Программы


Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2026-2028 годы. Этапы реализации Программы отсутствуют.
3.Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий предусматривает следующие основные направления:
Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения;
Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения;
Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов и сетей теплоснабжения.
Итогом реализации программных мероприятий является решение поставленных задач и достижение главной цели Программы - обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества в необходимом объеме, а также снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения современных технологий, привлечение внебюджетных средств, эффективное использование бюджетных средств на развитие коммунальной инфраструктуры.
Для решения поставленных в рамках Программы задач предусматривается реализация мероприятий, перечень которых с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения представлен в Приложении  № 2 к настоящей Программе.
4.Общие объемы финансовых ресурсов, необходимых
 для реализации Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств федерального, краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников, в связи с необходимостью решения вопросов комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, повышение доступности коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города Заринска Алтайского края на очередной финансовый год и плановый период.

К основным рискам реализации Программы относятся:

-финансовые риски;

-нормативные правовые риски;

-экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет средств городского бюджета.

Нормативные правовые риски связаны с изменением законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные нормативные акты и Программу.

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) Программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений.

Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.
5.Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ, утвержденной постановления администрации города Заринска от 14.10.2024 № 891 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Заринск Алтайского края». 

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям: 

-степени достижения целей и решения задач муниципальной програм​мы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис​пользования средств  городского  бюджета муниципальной программы;

-степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления факти​чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Сеl = (1/m) * Z(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения це​ли, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре​шения задачи муниципальной программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)* 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной  программыдля индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: 

Si = (Рi; / Fi;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского  бюджета муниципальной  программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали​зацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали​зацию муниципальной программы на соответствующий от​четный период.

1.3.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)  муниципальной программы производится по следующей формуле:

Меr = (1/n) * Z(Rj*100%),

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы,  определяе​мый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу

Z - сумма значений.

1.4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2.Реализация муниципальной  программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3.Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

6.Управление и контроль реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой города. 

Текущее руководство возлагается на первого заместителя главы администрации города. В его функции входит:

-координация действий всех участников Программы по подготовке и реализации мероприятий;

-контроль за выполнением программных мероприятий, за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

-разработка и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование Программы на очередной финансовый год;

-ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от изменения условий;

-обеспечение представления программных мероприятий города в составе соответствующих федеральных и региональных целевых программ;

-информационное сопровождение реализации Программы. 
Участники Программы представляют информацию о ходе ее реализации ответственному исполнителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ответственный исполнитель  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения Программы в комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике и комитет по экономике и управлению муниципаль​ным имуществом администрации города Заринска.
Программа, утвержденная постановлением администрации города, является документом обязательным к исполнению для всех должностных лиц комитетов и отделов администрации города, а также учреждений, предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города, заявленных в качестве разработчиков и исполнителей. Ответственные должностные лица вносят коррективы в перечень мероприятий, учитывая цели, задачи и основные направления Программы.

Организационным механизмом реализации Программы является ежегодное формирование и детализация программных мероприятий и индикаторов их реализации. 

Корректировка программных мероприятий осуществляется в случае необходимости и может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснованные корректировки программных мероприятий рассматриваются и утверждаются постановлением администрации города.
	
	Приложение № 1
к муниципальной программе «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Заринск

Алтайского края» на 2026-2028 годы
от 12.12.2025  № 1169


Сведения об индикаторах муниципальной программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Едн. изм.
	Значение индикатора по годам

	
	
	
	Год

 разработки Программы
	Годы реализации Программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Аварийность централизованной системы водоснабжения
	ед./км.
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	2
	Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	%
	3
	3
	3
	3

	3
	Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения
	%
	100
	100
	100
	100

	4
	Уровень потерь холодной воды при транспортировке
	%
	5
	4
	3
	3

	5
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за потребленную воду по приборам учета
	%
	100
	100
	100
	100

	6
	Доля канализационной сети, нуждающейся в замене
	%
	12,4
	11,0
	11,0
	11,0


	
	Приложение № 2

к муниципальной программе  «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Заринск

Алтайского края» на 2026-2028 годы
от 12.12.2025  № 1169


Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы
	№
	Наименование

мероприятий


	Срок реализации
	Участники программы
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Источник 
финансирования

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	Всего
	

	Направление 1. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоснабжения

	1.1.
	Ремонт существующих водопроводных сетей
	2026-2027
	Администрация города Заринска Алтайского края
	2 438,45300
	2 940,00000
	0,00000
	5 378,45300
	Всего, в том числе:



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	федеральный бюджет


	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	краевой бюджет


	
	
	
	
	2 438,45300
	2 940,00000
	0,00000
	5 378,45300
	городской бюджет


	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	внебюджетные
источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг)


	Направление 2. Мероприятия по модернизации объектов и сетей водоотведения

	2.1.

	Модернизация коммунальной инфраструктуры (строительство водопроводных сетей в малоэтажной жилой застройке)
	2026-2027
	Администрация города Заринска Алтайского края
	47 567,83154
	75 983,23519
	36 008,63900
	159 559,70573
	Всего, в том числе:



	
	
	
	
	47 092,11856
	75 223,34762
	0,00000
	122 315,46618
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	470,67475
	752,57438
	36 004,90000
	37 228,14913
	краевой бюджет

	
	
	
	
	5,03823
	7,31319
	3,73900
	16,09042
	городской бюджет



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-внебюджетные

источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь

ных услуг)



	2.2.
	Строительный и авторский надзор по объекту «Строительство водопроводных сетей в районах малоэтажной жилой застройки в г.Заринске 
(3 этап)»  
	2026-2027
	Администрация города Заринска Алтайского края
	1 683,02046
	1 377,01681
	0,00000
	3 060,03727
	Всего, в том числе:



	
	
	
	
	1 666,18903
	1 363,24564
	0,00000
	3 029,43467
	федеральный бюджет



	
	
	
	
	16,66177
	13,63236
	0,00000
	30,29413
	краевой бюджет



	
	
	
	
	0,16966
	0,13881
	0,00000
	0,30847
	городской бюджет



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-внебюджетные

источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь

ных услуг)



	2.3.
	Модернизация коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт городского напорного коллектора)
	2026-2027

	Администрация города Заринска Алтайского края
	24 441,10000
	0,00000
	0,00000
	24 441,10000
	Всего, в том числе:



	
	
	
	
	24 196,40000
	0,00000
	0,00000
	24 196,40000
	федеральный бюджет



	
	
	
	
	242,25589
	0,00000
	0,00000
	242,25589
	краевой бюджет

	
	
	
	
	2,44411
	0,00000
	0,00000
	2,44411
	городской бюджет



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-внебюджетные

источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь

ных услуг)



	Направление 3. Мероприятия по модернизации объектов и сетей теплоснабжения

	3.1.
	Реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей(в т.ч.ПСД магистральные теплосети)
	2026
	Администрация города Заринска Алтайского края
	24 336,76800
	0,00000
	0,00000
	24 336,76800
	Всего, в том числе:



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	федеральный бюджет



	
	
	
	
	24 093,40000
	0,00000
	0,00000
	24 093,40000
	краевой бюджет

	
	
	
	
	243,36800
	0,00000
	0,00000
	243,36800
	городской бюджет



	
	
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	-внебюджетные

источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь

ных услуг)



	Всего по муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы


	Всего, в том числе:


	100 467,17300
	80 300,25200
	36 008,63900
	216 776,06400
	

	
	федеральный бюджет


	72 954,70759
	76 586,59326
	0,00000
	149 541,30085
	

	
	краевой бюджет
	24 822,99241
	766,20674
	36 004,90000
	61 594,09915
	

	
	городской бюджет


	2 689,47300
	2 947,45200
	3,73900
	5 640,66400
	

	
	-внебюджетные

источники (предприятия, организации, индивидуалные 

предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммуналь

ных услуг)

	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	


	
	Приложение № 3

к муниципальной программе  «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Заринск

Алтайского края» на 2026-2028 годы
от 12.12.2025  № 1169


Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2026-2028 годы
	Источники и направления

расходов
	Сумма расходов, тысяч рублей, в том числе по годам

	
	2026
	2027
	2028
	Всего

	Всего финансовых затрат,
в том числе за счет:
	100 467,17300
	80 300,25200
	36 008,63900
	216 776,06400

	из федерального бюджета
	72 954,70759
	76 586,59326
	0,00000
	149 541,30085

	из краевого бюджета
	24 822,99241
	766,20674
	36 004,90000
	61 594,09915

	из городского бюджета
	2 689,47300
	2 947,45200
	3,73900
	5 640,66400

	из внебюджетных источников 
(предприятия, организации, индивидуалные предприниматели без образования юридического лица, действующие в сфере оказания коммунальных услуг)
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


