АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___23.12.2025______№ ____1211_____                                                                        г. Заринск

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях  пожарной  безопасности», Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Главного  государственного  санитарного врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  в целях повышения доступности и качества общего образования, обеспечения безопасности и комфортности условий его осуществления, создания комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска» на 2026-2028 годы (прилагается). 
2.Настоящее постановление распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

3.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию администрации города Заринска Бельц О. В.
Глава города                                                                                                                                В.Ш. Азгалдян
                                                                           Утверждено:

                                                                           постановлением администрации города Заринска

                                                                    _____________   № _____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 В ГОРОДЕ ЗАРИНСКЕ» НА 2026-2028 ГОДЫ
Паспорт муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска» на 2026-2028 годы

(далее-Программа)
	Ответственный исполнитель
	Комитет по образованию администрации города Заринска

	Соисполнители программы
	Администрация города Заринска;

Комитет по образованию администрации города Заринска

	Участники программы
	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

	Подпрограммы
	Не предусмотрены Программой

	Цель программы
	создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений  в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарными нормативам

	Задачи программы
	- Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в Программу.

-Оснащение включенных в Программу отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения.
-Обеспечение в отношении отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включенных в Программу, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).


	Индикаторы и показатели программы
	-Количество зданий общеобразовательных организаций, на которых проведен капитальный ремонт;

-Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций оснащенных средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения;

-Количество  отремонтированных объектов (зданий, территорий) общеобразовательных организаций, на которых осуществлены работы по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности объектов (территорий).

	Сроки и этапы реализации программы
	2026-2028 годы без деления на этапы

	Объёмы финансирования программы 


	Общий объём финансирования программы составляет 443 054,49500 тысяч рублей, из них:

средства федерального бюджета – 246 730,37400 тыс.рублей;

средства краевого бюджета – 186 632,52600 тыс.рублей;

средства городского бюджета – 9 691,59500 тыс.рублей, 

в том числе по годам:

2026 год – 443 054,49500 тыс. руб.:

ФБ – 246 730,37400 тыс. руб.;

КБ – 186 632,52600 тыс. руб.;

ГБ – 9 691,59500 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,00000 тыс. руб. 

2027 год – 0,00000 тыс. руб.:

ФБ – 0,00000 тыс. руб.;

КБ – 0,00000 тыс. руб.;

ГБ – 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,00000 тыс. руб. 

2028 год - 0,00000 тыс. руб.:

ФБ - 0,00000 тыс. руб.;

КБ - 0,00000 тыс. руб.;

ГБ – 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 0,00000 тыс. руб. 

Объёмы и источники финансирования Программы ежегодно уточняются и корректируются.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Повышение доступности и качества общего образования, организации всех видов учебной деятельности, создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды




1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Для повышения доступности и качества общего образования необходимо обеспечить возможность организации всех видов учебной деятельности, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Необходимость разработки данной Программы вызвана условиями, в которых находятся общеобразовательные учреждения (далее – «ОУ») в части материально-технического состояния:
 -физический износ зданий ОУ из-за длительной эксплуатации:

 до 10 лет – 0 учреждений;

 от 11 до 30 лет – 1 учреждение;

 от 30 до 50 лет – 4 учреждения;

 свыше 50 лет – 2 учреждения.

Наличие вышеперечисленных факторов требует для улучшения материально-технического состояния зданий ОУ, обеспечения безопасности образовательного процесса увеличение финансирования на капитальные ремонты.

В настоящее время материально-техническое обеспечение ОУ характеризуется высокой степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, кровли, фундаментов, отмостки, наружных стен, межэтажных перекрытий, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение безопасности ОУ.

 Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

2.Приоритетные направления реализации, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации Программы

2.1.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы
Настоящая Программа определяет комплекс мер, направленных на приведение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы ОО требуют значительных финансовых затрат и являются приоритетными при распределении бюджетных средств.

Нормативной правовой базой для разработки Программы являются:

Федеральный Закон от  29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2015 № 390

«О противопожарном режиме»;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2.2.Цель и задачи муниципальной Программы
Целью Программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска» является создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений  в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарными нормативам
Достижение указанной цели Программы реализуется путем проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, их оснащения средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.
В связи с этим в рамках достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
1.Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в Программу.

2.Оснащение включенных в Программу отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения.
3.Обеспечение в отношении отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, включенных в Программу, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий).
2.3.Конечные результаты реализации Программы
Конечными результатами реализации настоящей программы является повышение доступности и качества общего образования, организации всех видов учебной деятельности, создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды.

За основу  конечных результатов реализации Программы берутся индикаторы настоящей Программы. Сведения об индикаторах Программы и их значениях представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4.Сроки и этапы реализации Программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в период с 2026 по 2028 год без деления на этапы.

3.Обобщённая характеристика мероприятий Программы
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем реализации следующих взаимоувязанных по срокам исполнения, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы:
1.Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, включенных в Программу.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление капитального ремонта помещений, расположенных в зданиях общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутриобъектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенные непосредственно в контуре зданий.
При этом софинансированию из федерального бюджета в рамках Программы подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:
-ремонт фундамента, цоколя и отмостки;
-ремонт кровли;
-ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;
-ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;
-ремонт входных групп, лестниц и крылец;
-внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;
-ремонт фасадов;
-ремонт системы отопления;
-ремонт системы вентиляции;
-ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;
-ремонт системы канализации;
-электромонтажные работы;
-ремонт слаботочных сетей;
-ремонт систем пожаротушения;
При этом на капитальный ремонт всех объектов, заявляемых для включения в Программу, обязательно наличие заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ объектов, включенных в Программу.
2.Оснащение включенных в Программу отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по оснащению включенных в Программу зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимых при оснащении общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.11.2024 N 838 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций".

Особое внимание в рамках данного мероприятия будет уделяться оснащениюспортивных залов и помещений, расположенных в отремонтированных зданияхобщеобразовательных организаций, современным спортивным оборудованием и спортивным инвентарем.
Выполнение данного мероприятия осуществляется в целях обеспечения максимального качества инфраструктуры и повышения эффективности образовательного процесса в объектах, включенных в Программу, в рамках регионального проекта, что позволит обеспечить соответствие указанных объектов требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий).
Перечень основных мероприятий программы, обеспеченных финансированием, представлен в Приложении № 2 к настоящей программе.

Управление реализацией настоящей программы и текущий контроль производится администрацией города Заринска Алтайского края — ответственным исполнителем настоящей программы. 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.
4. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств федерального, краевого и городского бюджетов. 
Объёмы финансирования программы за счёт средств городского бюджета ежегодно уточняются при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год и утверждаются постановлением администрации города Заринска.
Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.
5.Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ, утвержденной постановления администрации города Заринска от 14.10.2024 № 891 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Заринск Алтайского края». 

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Заринск Алтайского края (далее - «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям: 

-степени достижения целей и решения задач муниципальной програм​мы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис​пользования средств  городского  бюджета муниципальной программы;

-степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления факти​чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Сеl = (1/m) * Z(Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения це​ли, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре​шения задачи муниципальной программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)* 100%,

где:

Fi - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной  программыдля индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: 

Si = (Рi; / Fi;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств городского  бюджета муниципальной  программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали​зацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали​зацию муниципальной программы на соответствующий от​четный период.

1.3.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)  муниципальной программы производится по следующей формуле:

Меr = (1/n) * Z(Rj*100%),

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия муниципальной программы,  определяе​мый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу

Z - сумма значений.

1.4.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2.Реализация муниципальной  программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3.Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

6.Управление и контроль реализации Программы

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края организацию выполнения мероприятий Программы и контроль за их реализацией осуществляет ответственный исполнитель Программы.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Ответственный исполнитель:

-организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

-контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

-запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

-обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию Программы;

-обеспечивает методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

-разрабатывает нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы;

-подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации Программы.

Участники Программы:

-осуществляют реализацию мероприятий Программы;

-обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации Программы;

-вносят предложения о необходимости внесения изменений в Программу.

Участники Программы представляют информацию о ходе ее реализации ответственному исполнителю ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Ответственный исполнитель  ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет сводный отчет о ходе выполнения Программы в комитет администрации города Заринска по финансам, налоговой и кредитной политике и комитет по экономике и управлению муниципаль​ным имуществом администрации города Заринска.
                                                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                                                                 к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
                                                                                                                                                   общеобразовательных учреждений города Заринска»
                                                                                          на 2026-2028 годы 

                                                                                                    от____________ № ____
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

	№

п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Единица измерения
	Значение по годам

	
	
	
	 (факт 2024 год)
	 (факт 2025 год)
	годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Количество зданий общеобразовательных организаций на которых проведен капитальный ремонт
	ед.
	2
	4
	2
	0
	0

	2.
	Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций оснащенных средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения
	ед.
	0
	2
	2
	0
	0

	3.
	Количество  отремонтированных объектов (зданий, территорий) общеобразовательных организаций, на которых осуществлены работы по приведению в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности объектов (территорий).
	ед.
	2
	0
	2
	0
	0


                                                                                                                                                Приложение № 2
                                                                                                                                                 к муниципальной программе «Капитальный ремонт 

                                                                                                                                                   общеобразовательных учреждений города Заринска»

                                                                                           на 2026-2028 годы 

                                                                                                     от____________ № ____
Перечень мероприятий  муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сумма  расходов, тыс.руб.
	Источники 

финансирования

	
	
	
	2026 год
	2027 год


	2028 год


	всего
	

	1. МБОУ СОШ №1

	1.1.
	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	1.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	2. МБОУ СОШ №2

	2.1.
	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	46 468,19776
	0,000
	0,000
	46 468,19776
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	44 144,78787
	0,000
	0,000
	44 144,78787
	краевой бюджет

	
	
	
	2 323,40989
	0,000
	0,000
	2 323,40989
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	2.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	124 611,30000
	0,000
	0,000
	124 611,30000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	123 365,18700
	0,000
	0,000
	123 365,18700
	федеральный бюджет

	
	
	
	1 246,11300
	0,000
	0,000
	1 246,11300
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	3. МБОУ СОШ №3

	3.1.
	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	3.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	4. МБОУ СОШ №4

	4.1.
	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	4.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	5. МБОУ СОШ №7

	5.1.

	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	5.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	6. МБОУ СОШ №15

	6.1.

	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	147 363,69724
	0,000
	0,000
	147 363,69724
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	139 995,51213
	0,000
	0,000
	139 995,51213
	краевой бюджет

	
	
	
	7 368,18511
	0,000
	0,000
	7 368,18511
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	6.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	124 611,30000
	0,000
	0,000
	124 611,30000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	123 365,18700
	0,000
	0,000
	123 365,18700
	федеральный бюджет

	
	
	
	1 246,11300
	0,000
	0,000
	1 246,11300
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	7.МБОУ «Лицей «Бригантина»

	7.1.

	Выборочный капитальный ремонт здания
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	7.2.
	Модернизации  школьных систем образования
	Комитет по образованию администрации города Заринска
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	Всего, в том числе:

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	федеральный бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	краевой бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	городской бюджет

	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники

	

	ИТОГО: 

по муниципальной программе

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений

города Заринск на 2026-2028 годы


	443 054,49500
	0,000
	0,000
	443 054,49500
	Всего, в том числе:

	
	246 730,37400
	0,000
	0,000
	246 730,37400
	федеральный бюджет

	
	186 632,52600
	0,000
	0,000
	186 632,52600
	краевой бюджет

	
	9 691,59500
	0,000
	0,000
	9 691,59500
	городской бюджет

	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	внебюджетные источники


                                                                                                                                                Приложение № 3

                                                                                                                                                 к муниципальной программе «Капитальный ремонт 

                                                                                                                                                   общеобразовательных учреждений города Заринска»

                                                                                           на 2026-2028 годы 

                                                                                                     от____________ № ____
Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска» на 2025-2028 годы
	Источники финансирования и направления расходов
	Сумма расходов, тыс.руб.

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	всего

	Всего финансовых затрат,

в том числе:
	443 054,49500
	0,000
	0,000
	443 054,49500

	из федерального бюджета
	246 730,37400
	0,000
	0,000
	246 730,37400

	из краевого бюджета
	186 632,52600
	0,000
	0,000
	186 632,52600

	из городского бюджета
	9 691,59500
	0,000
	0,000
	9 691,59500

	внебюджетные источники 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений города Заринска» на 2026-2028 годы


�
�









