АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12 2025 № 1224                                                                                                  г. Заринск

| О внесении изменений в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 27.12.2017 № 1086 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2030 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2019 № 296 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края», руководствуясь Уставом муниципального образования город Заринск Алтайского края, в целях повышения качества и комфорта городской среды, благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования город Заринск Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 27.12.2017 № 1086 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2030 годы(далее – Программа) следующие изменения:

1.1.В Приложении № 1 абзац 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы на 2018-2030 годы за счет всех источников финансирования составит 482 015,59392 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 20 934,45000 тыс. рублей; 2019 год - 36 527,99450 тыс. рублей; 2020 год - 25 494,23285 тыс. рублей; 2021 год - 31 996,61946 тыс. рублей; 2022 год - 28 425,04751 тыс. рублей; 2023 год - 140 704,88517 тыс. рублей; 2024 год - 23 777,38131 тыс. рублей; 2025 год – 125 608,01412 тыс. рублей. 2026 год - 20 119,69700 тыс. рублей; 2027 год - 14 134,34300 тыс. рублей; 2028 год - 14 292,92900 тыс. рублей; 2029 год - 0,00000 тыс. рублей; 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета 383 355,33199 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 16 163,65172 тыс. рублей; 2019 год - 25 641,00000 тыс. рублей; 2020 год - 24 189,00027 тыс. рублей; 2021 год - 20 592,00000 тыс. рублей; 2022 год - 20 592,00000 тыс. рублей; 2023 год - 104 206,00000 тыс. рублей; 2024 год - 16 384,50000 тыс. рублей; 2025 год - 108 055,30000 тыс. рублей; 2026 год - 19 670,31000 тыс. рублей; 2027 год - 13 853,07000 тыс. рублей; 2028 год - 14 008,50000 тыс. рублей; 2029 год - 0,00000 тыс. рублей; 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета 65 275,43085 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 1 216,61986 тыс. рублей; 2019 год - 9 259,00000 тыс. рублей; 2020 год - 244,33306 тыс. рублей; 2021 год - 10 122,60000 тыс. рублей; 2022 год - 4 901,79025 тыс. рублей; 2023 год - 28 194,00000 тыс. рублей; 2024 год - 4 965,50000 тыс. рублей; 2025 год – 5 891,46768 тыс. рублей. 2026 год - 198,69000 тыс. рублей; 2027 год - 139,93000 тыс. рублей; 2028 год - 141,50000 тыс. рублей; 2029 год - 0,00000 тыс. рублей; 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. За счет средств городского бюджета 24 933,80198 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 3 011,54751 тыс. рублей; 2019 год - 352,52526 тыс. рублей; 2020 год - 246,80135 тыс. рублей; 2021 год - 310,24849 тыс. рублей; 2022 год - 2 078,02057 тыс. рублей; 2023 год - 5 872,60558 тыс. рублей; 2024 год - 2 215,65672 тыс. рублей; 2025 год - 10 361,42750 тыс. рублей. 2026 год - 200,69700 тыс. рублей; 2027 год - 141,34300 тыс. рублей; 2028 год - 142,92900 тыс. рублей; 2029 год - 0,00000 тыс. рублей; 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. За счет средств внебюджетных источников (заинтересованных лиц) 8 451,02910 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 542,63091 тыс. рублей; 2019 год - 1 275,46924 тыс. рублей; 2020 год - 814,09817 тыс. рублей; 2021 год - 971,77097 тыс. рублей; 2022 год - 853,23669 тыс. рублей. 2023 год - 2 432,27959 тыс. рублей; 2024 год - 211,72459 тыс. рублей; 2025 год - 1 299,81894 тыс. рублей; 2026 год - 50,00000 тыс. рублей; 2027 год - 0,00000 тыс. рублей; 2028 год - 0,00000 тыс. рублей; 2029 год - 0,00000 тыс. рублей; 2030 год - 0,00000 тыс. рублей. Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год. Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий Программы. |
| --- | --- |

1.2.В Приложении № 1 раздел 4  Программы «Общие объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за счет всех источников финансирования составит 482 015,59392 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 20 934,45000 тыс. рублей;

2019 год - 36 527,99450 тыс. рублей;

2020 год - 25 494,23285 тыс. рублей;

2021 год - 31 996,61946 тыс. рублей;

2022 год - 28 425,04751 тыс. рублей;

2023 год - 140 704,88517 тыс. рублей;

2024 год - 23 777,38131 тыс. рублей;

2025 год - 125 608,01412 тыс. рублей;

2026 год - 20 119,69700 тыс. рублей;

2027 год - 14 134,34300 тыс. рублей;

2028 год - 14 292,92900 тыс. рублей;

2029 год - 0,00000 тыс. рублей;

2030 год - 0,00000 тыс. рублей.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и  краевом бюджетах и решениями представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных лиц в финансировании мероприятий Программы.

Сведения  о  финансовых ресурсах, необходимых для реализации Программы,  за  счет  всех источников  финансирования  с  расшифровкой  по  основным  мероприятиям приведены в приложении № 7.

Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность реализации мероприятий настоящей Программы».

1.3.Приложение № 3 к Программе «Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4.Приложение № 5 «Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2030 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5.Приложение № 6 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2030 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6.Приложение № 7 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы» на 2018-2030 годы изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                В.Ш. Азгалдян

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от «26» декабря 2025 № 1224

Перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству

в 2018-2030 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 2018 год |  |
| 1 | г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 28 |
| 2 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7 |
| 3 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15 |
| 4 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 17 |
| 5 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 1/1 |
| 6 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 5/1 |
| 7 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 12/3 |
| 8 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 21/1 |
| 9 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 21/2 |
| 10 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 21/3 |
| 11 | г. Заринск, ул. Чкалова, д. 12а |
| 2019 год |  |
| - 1 | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 42 |
| - 2 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 4 |
| - 3 | г. Заринск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3 |
| - 4 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 16 |
| - 5 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 18 |
| - 6 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 20 |
| - 7 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 22 |
| - 8 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 24 |
| - 9 | г. Заринск, ул. Крупской, д. 27 |
| - 10 | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 3/2 |
| - 11 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 12 |
| - 12 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 21 |
| - 13 | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 3 |
| - 14 | Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, д. 7 |
| - 15 | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 4/1 |
| - 16 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 7 |
| - 17 | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 7/1 |
| - 18 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 29/2 |
| - 19 | г. Заринск, пр. Строителей, д. 29/1 |
|  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 29/3 |

| 2020 год |  |
| --- | --- |
| 1. | Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, д. 6 |
| 2. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 16 |
| 3. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 18 |
| 4. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 18/1 |
| 5. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 18/2 |
| 6. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 20 |
| 7. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 22 |
| 8. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6 |
| 9. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 18 |
| 10. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 13/1 |
| 11. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 25/2 |
| 12. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 25/3 |
| 13. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 25/4 |
| 14. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 28 |
| 15. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 37 |

| 2021 год |  |
| --- | --- |
| 1. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 25 |
| 2. | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 42/1 |
| 3. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 26/2 |
| 4. | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 7 |
| 5. | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 7/1 |

| 2022 год |  |
| --- | --- |
| 1. | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 11 |
| 2. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 14 |
| 3. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 14/1 |
| 4. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 12 |
| 5. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 4 |

| 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 20 |  |  |
| 2. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/1 |  |  |
| 3. | г. Заринск, ул. Союза Республик, д.1 |  |  |
| 4. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 12/2 |  |  |
| 5. | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/1 |  |  |
| 6. | г. Заринск, пр. Строителей, д. 15 |  |  |
| 2024 год |  |  |  |
| 1. |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 8 |  |
| 2. |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 30 |  |
| 2025 год |  |  |  |
| 1. |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 32 |  |
| 2. |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 34 |  |
| 3. |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 26/1 |  |
| 2026 год |  |  |  |
| 1. |  |  | г. Заринск, пр. Строителей д.35/1 |
| 2027-2030гг. |  |  |  |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 13 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 14/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 14 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 15 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 3 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 37/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 12 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Чкалова, д. 14 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 31/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, д. 10 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 16 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 3/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 6/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/3 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 7/4 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Металлургов, д. 15/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д.2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 2/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д.4 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 5/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 5/3 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 14 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д.18 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 18/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 18/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 20 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 22 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 22/2 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 22/3 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 26 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Союза Республик, д. 28 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 4/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 8/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 12/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 13/2 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 13/3 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 14/1 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 14/2 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 20 |
|  |  |  | г. Заринск, пр. Строителей, д. 25/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Федосеевская, д. 31 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Федосеевская, д. 33 |
|  |  |  | г. Заринск, пер. 3-й Железнодорожный, д. 5 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Железнодорожная, д. 16 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Зеленая, д. 28 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Зеленая, д. 29 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Зеленая, д. 30 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Революции, д. 21 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Революции, д. 23 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Революции, д. 27 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 14а |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Кооперативная, д. 27 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Крупской, д. 23 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Крупской, д. 25 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Крупской, д. 29 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 4 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 6 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 47 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Сыркина, д. 39 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 5 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 13 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Таратынова, д. 15/1 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 14 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 24 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, д. 44 (проезд 2) |
|  |  |  | г. Заринск, ул. 40 лет Победы, д. 6 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Квартальная, д. 9 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Победы, д. 41а |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Светлая, д. 19 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Целинная, д. 27 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Целинная, д. 29 |
|  |  |  | г. Заринск, ул. Центральная, д. 35 |

Заместитель главы

администрации города  по общим вопросам                                                    Н.В. Сульдина

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от «26» декабря 2025 № 1224

Перечень

общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в 2018-2030 годах

| № п/п | Наименование общественной территории |
| --- | --- |
| 2017 год |  |
| 1 | г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7) |
| 2 | г. Заринск, территория центра Северного микрорайона, расположенная параллельно ДК «Северный» (ул. Комсомольская) |
| 3 | г. Заринск, территория сквера, расположенного напротив многоквартирного дома № 26 по пр. Строителей |
| 4 | г. Заринск, пешеходная зона на пересечении ул. Молодежная и ул. 25 Партсъезда |
| 2018 год |  |
| 1 | г. Заринск, площадь городского фонтана (пр.Строителей, 19) |
| 2 | г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7) |
| 3 | г. Заринск, территория сквера, расположенного напротив многоквартирного дома № 26 по пр. Строителей |
| 2019 год |  |
| 1 | г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7) |
| 2020 год |  |
| 1 | г. Заринск, территория возле ДК «Надежда» (ул. Островского, 14) |
| 2 | г. Заринск, территория бульвара от пр. Строителей до ул. 40 лет Победы |
| 2021 год |  |
| 1 | г. Заринск, центральная площадь города (пр. Строителей, 22/7) |
| 2 | г. Заринск, территория сквера, расположенного напротив дома № 25/1 по пр. Строителей (сквер «Спортивный») |
| 2022 год |  |
| 1 | г. Заринск, территория возле ДК «Балиндер» (ул. Центральная, 24) |
| 2 | г. Заринск, пешеходная зона от ул. Металлургов, 7 до ул. Таратынова |
| 2023 год |  |
| 1 | г. Заринск, сквер на пересечении ул. Советской и ул. Горького |
| 2 | г. Заринск, пешеходная зона от ул. Металлургов, 15/3 до ул. Союза Республик, 22/3 |
| 3 | г. Заринск, первый парк культуры и отдыха «Прометей» (пр. Строителей, 3) |
| 2024 год |  |
| 1 | г. Заринск, пешеходная зона по ул.25 Партсъезда от остановки «Баня» до остановки «Больница» |
| 2 | г. Заринск, пешеходная зона по ул. Металлургов,12 |
| 2025 год |  |
| 1 | г. Заринск, сквер на пересечении ул. Карла Маркса и ул. Комсомольская |
| 2 | г. Заринск, пешеходная зона по ул.25 Партсъезда (от ул.25 Партсъезда,36/1 до ул.25 Партсъезда,38/2) |
| 3 | г. Заринск, первый парк культуры и отдыха «Прометей» (пр. Строителей, 3) |
| 4 | г. Заринск, «Спортхаб Драйв» (ул.25 Партсъезда, 8) |
| 2026 год |  |
| 1 | г. Заринск, парк «Патриот» по пр. Строителей, 28/2 |
| 2 | г. Заринск, территория Спортхаб «Драйв» по ул.25 Партсъезда, 8 |
| 3 | г. Заринск, пешеходная зона от пр. Строителей, 31/1 до ул. 25 Партсъезда, 42/1 |

Заместитель главы

администрации города  по общим вопросам                                                     Н.В. Сульдина

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от «26» декабря 2025 №1224

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2030 ГОДЫ

| Цель, задача, мероприя тие | Срок реализа ции | Участники программ мы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель - создание благоприятных условий жизнедеятельности населения | 2018- 2030 |  | 20 934,450 00 | 36 527,994 50 | 25 494,232 85 | 31 996,619 46 | 28 425,047 51 | 140 704,885 17 | 23 777,381 31 | 125 608,014 12 | 20 119,697 00 | 14 134,34300 | 14 292,929 00 | 0,00000 | 0,00000 | 482 015,593 92 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 16 163,651 72 | 25 641,000 00 | 24 189,000 27 | 20 592,000 00 | 20 592,000 00 | 104 206,000 00 | 16 384,500 00 | 108055,300 00 | 19 670,310 00 | 13 853,07000 | 14 008,500 00 | 0,00000 | 0,00000 | 383 355,331 99 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 1 216,619 86 | 9 259,000 00 | 244,333 06 | 10 122,600 00 | 4 901,790 25 | 28 194,000 00 | 4 965,500 00 | 5891,467 68 | 198,690 00 | 139,930 00 | 141,500 00 | 0,00000 | 0,00000 | 65 275,430 85 | краевой бюджет |
|  |  |  | 3 011,547 51 | 352,525 26 | 246,801 35 | 310,248 49 | 2 078,020 57 | 5 872,605 58 | 2 215,656 72 | 10 361,427 50 | 200,697 00 | 141,343 00 | 142,929 00 | 0,00000 | 0,00000 | 24 933,801 98 | городской бюджет |
|  |  |  | 542,630 91 | 1 275,469 24 | 814,098 17 | 971,770 97 | 853,236 69 | 2 432,279 59 | 211,724 59 | 1 299,818 94 | 50,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 8 451,029 10 | внебюджетные источники |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий | 2018- 2030 | Минстрой Алтайского края, администра ция города Заринска, заинтересо ванные лица | 17 281,092 80 | 27 437,085 40 | 25 494,23285 | 21 981,871 98 | 23 521,88417 | 20 140,221 21 | 16 928,89631 | 18 631,637 13 | 20 119,697 00 | 14 134,34300 | 14 292,92900 | 0,00000 | 0,00000 | 219 963,890 85 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 15 321,479 93 | 25 641,000 00 | 24 189,000 27 | 20 592,000 00 | 20 592,00000 | 19 206,000 00 | 16 384,50000 | 17820,000 00 | 19 670,310 00 | 13 853,07000 | 14 008,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 207 277,860 20 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 1 153,230 58 | 259,000 00 | 244,333 06 | 208,000 00 | 208,000 00 | 194,000 00 | 165,500 00 | 180,000 00 | 198,690 00 | 139,930 00 | 141,500 00 | 0,00000 | 0,00000 | 3 092,183 64 | краевой бюджет |
|  |  |  | 263,751 38 | 261,616 16 | 246,801 35 | 210,101 01 | 210,101 01 | 195,959 60 | 167,171 72 | 181,818 19 | 200,697 00 | 141,343 00 | 142,929 00 | 0,00000 | 0,00000 | 2 222,289 42 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 1 658,546 47 | 156,532 95 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,000 000 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 1 815,079 42 | городской бюджет (сверх сумм, финансируе мых по соглашениям) |
|  |  |  | 542,630 91 | 1 275,469 24 | 814,098 17 | 971,770 97 | 853,236 69 | 387,728 66 | 211,724 59 | 449,818 94 | 50,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 5 556,478 17 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе выполнение работ по ремонту (восстановлению) сетей наружного освещения, озеленению, иных работ по благоустройству | 2018-2030 | Минстрой Алтайского края, администрация города Заринска | 0,00000 | 9 090,909 10 | 0,00000 | 0,00000 | 4 444,232 58 | 8 166,258 21 | 4 848,485 00 | 4 848,484 85 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31 398,369 74 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 9 000,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 4 399,790 25 | 8 000,000 00 | 4 800,000 00 | 4 800,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30 999,790 25 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 90,909 10 | 0,00000 | 0,00000 | 44,442 33 | 166,258 21 | 48,485 00 | 48,484 85 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 398,579 49 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Задача 2. Повышение качества и комфорта городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство привокзальной площади г. Заринска Алтайского края | 2018 | администрация города Заринска | 2 736,517 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 736,517 20 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  | 2 736,517 20 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 736,517 20 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Мероприятие2.2. Благоустройствообщественныхтерриторий | 2022 | Минстрой Алтайского края, администрация города Заринска | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 294,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 294,000 00 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 294,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 294,000 00 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 2.3. Разработка архитектурной концепции, проведение исследований территории по ул.25 Партсъезда,8 | 2024-2025 | Администрация города Заринска | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,000 00 | 600,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 600,000 00 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,000 00 | 600,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 600,000 00 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Задача 3.Обустройство городского сквера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Благоустройство городского сквера и прилегающих территорий | 2018 - 2021 | Минстрой Алтайского края, администрация города Заринска | 916,840 00 | 0,00000 | 0,00000 | 10 014,747 48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 931,587 48 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 842,171 79 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 842,171 79 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 63,389 28 | 0,00000 | 0,00000 | 9 914,600 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 977,989 28 | краевой бюджет |
|  |  |  | 11,278 93 | 0,00000 | 0,00000 | 100,147 48 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 111,426 41 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Задача 4.Обустройство городского парка (реализуемый проект, победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Разработка проектно-сметной документации первого парка культуры и отдыха “Прометей” | 2022 | администрация города Заринска | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,930 76 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,930 76 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,930 76 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 164,930 76 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.2. Благоустройство первого парка культуры и отдыха “Прометей” | 2023 | Минстрой Алтайского края, администрация города Заринска, заинтересованные лица | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 398,405 75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112 398,405 75 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 000,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 000,000 00 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 000,000 00 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 353,854 82 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 353,854 82 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 044,550 93 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 044,550 93 | внебюджетные источники |
| Мероприятие 4.3. Благоустройство парка Спортхаб «Драйв» | 2025 | Минстрой Алтайского края, администрация города Заринска, заинтересованные лица | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 527,892 14 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 101 527,892 14 | Всего в том числе: |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90 235,300 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90 235,300 00 | федеральный бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 911,467 68 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 911,467 68 | краевой бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 920,674 43 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 920,674 43 | городской бюджет |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 610,450 03 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 610,450 03 | городской бюджет (сверх сумм, финансируе мых по соглашениям) |
|  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 850,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 850,00000 | внебюджетные источники |
| Задача 5. Повышение уровня благоустройства территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и территорий индивидуальной жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Проведение инвентаризации благоустройства территорий | 2018-2030 | Администрация города Заринска, заинтересованные лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектовблагоустройства общественных территорий | 2018-2030 | Админист рация города Заринска, заинтересо ванные лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6.2. Привлечение заинтересованных лиц в осуществлении контроля благоустройства территорий, участие в работе комиссии по приемке работ | 2018-2030 | Администрация города Заринска, заинтересо ванные лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации города  по общим вопросам                                                                                                           Н.В. Сульдина

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Заринска Алтайского края

от «26» декабря 2025 № 1224

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2030 ГОДЫ

| Всего финансовых затрат, в том числе: | Сумма расходов тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | 20 934,450 00 | 36 527,994 50 | 25 494,232 85 | 31 996,619 46 | 28 425,047 51 | 140 704,885 17 | 23 777,381 31 | 125 608,014 12 | 20 119,697 00 | 14 134,343 00 | 14 292,92900 | 0,00000 | 0,00000 | 482 015,593 92 |
| из федеральный бюджет | 16 163,651 72 | 25 641,000 00 | 24 189,000 27 | 20 592,000 00 | 20 592,000 00 | 104 206,000 00 | 16 384,500 00 | 108 055,300 00 | 19 670,310 00 | 13 853,070 00 | 14 008,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 383 355,331 99 |
| из краевой бюджет | 1 216,619 86 | 9 259,000 00 | 244,333 06 | 10 122,600 00 | 4 901,790 25 | 28 194,000 00 | 4 965,500 00 | 5 891,467 68 | 198,690 00 | 139,930 00 | 141,500 00 | 0,00000 | 0,00000 | 65 275,430 85 |
| из городской бюджет | 3 011,547 51 | 352,525 26 | 246,801 35 | 310,248 49 | 2 078,020 57 | 5 872,605 58 | 2 215,656 72 | 10 361,427 50 | 200,697 00 | 141,343 00 | 142,929 00 | 0,00000 | 0,00000 | 24 933,801 98 |
| из внебюджетные источники | 542,630 91 | 1 275,469 24 | 814,098 17 | 971,770 97 | 853,236 69 | 2 432,279 59 | 211,724 59 | 1 299,818 94 | 50,000 00 | 0,000 00 | 0,000 00 | 0,00000 | 0,00000 | 8 451,029 10 |

Заместитель главы администрации города  по общим вопросам                                                                                                           Н.В. Сульдина